|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 24/10/18 | Até: | 21/11/18 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | A equipe de desenvolvimento não está a conseguir cumprir com os prazos por causa de problemas técnicos na gerência de versionamento do projecto por falta de domínio do framework em uso (Laravel). Mas os problemas já foram resolvidos e a equipe encontra-se a trabalhar no primeiro módulo do sistema. |
| Custo (CPI) |  |  |
| Escopo |  |  |
| Comunicação |  |  |

…….

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 02 | Módulo da secretaria | 24/10 |  |  |
| 02 | Módulo do serviço social | 24/10 |  |  |
| 02 | Módulo do visitante | 24/10 | 14/10 |  |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
|  | Desenho das interfaces do sistema | Sergio Nhassengo | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
|  | Criação do projecto e submissão ao repositório (no Github) | Sergio Nhassengo | 31/10/2018 | 31/10/2018 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
|  | Implementação do registo de doações | Sergio Nhassengo | 31/10/2018 | 9/11/2018 |  |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
|  | Fazer doação monetária | Sergio Nhassengo | 3/11/2018 | 9/11/2018 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais