# Objectivos deste documento

Este documento objectiva formalizar o encerramento do contracto considerando-o entregue integralmente.

Porém será usado para apresentar entregas que não foram cumpridas, quando antes planeadas no plano do projecto.

# Identificação do contracto

“Contracto SIGEO-Primeiro de Maio”

# Entregas realizadas

[Descrever as entregas realizadas pelo contratado e previstas no contrato. ]

# Questões em Aberto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Questão em aberto** | **Responsável** | **Previsão** | **Comentário** |
| Efectivar entrada de criança | Toda equipe desenvolvedora | Novos prazos a serem redifinidos com a contratante. | Solicita-se uma a expansão do contracto para um a data a ser negociada. |
| Efectivar saída de criança | Toda equipe desenvolvedora | Novos prazos a serem redifinidos com a contratante. | Solicita-se uma a expansão do contracto para um a data a ser negociada. |
| Fazer doação monetária | Toda equipe desenvolvedora | Novos prazos a serem redifinidos com a contratante. | Solicita-se uma a expansão do contracto para um a data a ser negociada. |
| Submeter pedido de procura de criança | Toda equipe desenvolvedora | Novos prazos a serem redifinidos com a contratante. | Solicita-se uma a expansão do contracto para um a data a ser negociada. |
| Actualizar criança | Toda equipe desenvolvedora | Novos prazos a serem redifinidos com a contratante. | Solicita-se uma a expansão do contracto para um a data a ser negociada. |
| Solicitar Relatórios | Toda equipe desenvolvedora | Novos prazos a serem redifinidos com a contratante. | Solicita-se uma a expansão do contracto para um a data a ser negociada. |
| Controle de permissões | Toda equipe desenvolvedora | Novos prazos a serem redifinidos com a contratante. | Solicita-se uma a expansão do contracto para um a data a ser negociada. |

# Informações adicionais

Projecto não encerrado. Solicita-se ao cliente que se expanda o prazo do projecto e a redefinição dos prazos. O tempo adicional ao proejecto é da inteira responsabilidade da equipe desenvolvedora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aceite do Contrato** | | | |
| Os participantes abaixo autorizam o encerramento do contrato e atestam o cumprimento de todas clausulas e a inexistência de qualquer reinvindicação futura. | | | |
| **Participante** | **Nome** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |  |
| Gestor do Projeto | Grupo 5 |  |  |